研发项目管理高级实战进阶

主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司  上海创卓商务咨询有限公司
时间地点：2014年03月28-29日 深圳
费用：3600元/人（包括授课费、讲义、证书、午餐等）

课程背景

当今世界，项目已无处不在。项目管理是极具挑战性的一项工作，而研发项目管理由于其管理对象、团队特点的因素，挑战更为严峻：市场、客户的压力，内外部协调，快速的交付、高质量低成本运作、知识积累、技术攻关……。这诸多因素对研发项目管理者提出了更高的要求。

本课程从产品研发的模式入手，深入浅出的阐析产品研发项目管理的关键流程、方法和工具。内容涵盖从立项到计划、执行、监控、结项的全过程。从产品研发的角度，探寻解决研发项目管理问题之道。

讲师具有多年研发管理实践和咨询经验，与学员共同分析研发项目管理中的问题，着重培养学员的项目管理实施能力：针对项目管理围绕项目组建、项目范围控制、项目计划制定、项目计划控制、质量控制、变更管理、风险及问题管理等关键环节的操作及容易出现的误区和问题做重点讲解。

课程深入浅出，理论与实战结合，具有非常强的指导性和可操作性。

培训收益

了解研发项目、项目管理的基本概念，掌握项目的界定方法；

掌握业界最佳的产品研发项目管理模式

系统掌握研发项目管理的思想、过程、方法和工具等；

掌握研发项目计划编制方法，理解计划的分层分级思想以及了解计划制定的工具与技术；

掌握研发项目计划控制的方法，了解项目控制的结构化方法以及工具和技术；

了解业界常见的研发项目组织、团队模式，分析各自的优缺点和适用场合；

掌握有效的估计方法与技术（PERTSizing、Wide-BandDelphi等）；

掌握研发项目问题、风险管理方法；

了解研发质量管理的基本概念，理解质量保证与控制的方法。

掌握有效的估算方法与技术（PERTSizing、Wide-BandDelphi等）；

分享研发项目问题、风险管理方法；

了解研发质量管理的基本概念、质量保证与控制的方法，掌握研发项目过程改进的基本模式和思路。

培训特色

系统化的课程内容：研发项目全过程，质量管理、风险管理、项目估计等

简单适用的管理工具与方法，避免复杂费解的理论

课程中互动式教学、案例分析、学员演练，有助于学员理解

丰富的模版、Checklist展示，有助于企业用于具体工作

讲师丰富的年项目管理、企业管理的实践经验

讲师在业界优秀企业（华为、卓望等）工作时的切身实践体会

课程设计根据业界最佳实践和讲师实际经验而设计

课程大纲

1．项目和项目管理的概念

什么是项目？项目的特征有哪些？

什么是管理？什么叫项目管理

项目管理要素（3+2）

案例分析：如何用三个三角形解决进度压力的问题

研发项目管理全过程要做好哪些工作

研发项目管理面临的重大挑战

研发项目成功和失败的主要因素

学员研讨：什么是项目成功

结构化的项目管理流程

2．为什么把项目流程结构化

研发项目管理流程如何结构化、如何分层次（阶段、步骤、活动、任务）

研发项目过程的阶段划分、举例

研发项目流程的文件体系

研发项目流程结构化的几个常见问题

研发项目流程结构化容易陷入的两个极端

研发项目流程与项目管理的关系

研发项目管理活动在产品开发流程中的对应关系

如何克服流程与效率的矛盾——项目流程的裁剪

3．研发项目过程管理（项目管理流程）

研发项目管理过程（启动、计划、实施、控制、收尾）

启动子过程——如何进行项目立项

计划子过程：界定和分解项目目标，及产生行动方案（注意：不是技术解决方案）

控制子过程：清楚地界定项目所处状态，和计划进行比较；如有偏差，采取纠正措施

收尾子过程：有序而正式的收尾，实现个人/项目能力向组织能力的转化

项目过程与项目流程之间的关系

启动过程

什么是有效的研发项目目标

举例：研发项目任务书

选择合适的研发项目流程

裁剪组织级的研发项目流程

建立项目团队

项目工作环境，构建配置管理环境和工作目录

项目开工会

计划过程

计划制定的原则

研发项目计划vs.项目进度计划

进度计划制定的过程

活动定义（WBS）

活动排序（PERT）

活动工期估计（宽带、三点、类比、参数、功能点等）

制定进度计划

学员演练——各项目组根据课程开始时识别的项目，列出WBS表

目的：掌握项目分解的方法，体会项目流程在识别项目行动方案中的作用

4．研发项目过程管理（项目管理流程）续

任务时间的估计和计算

对高度不确定性任务时间的估算

PERT、关键路径和GANNT

关键路径分析——项目经理的管理焦点、项目目标的影响因素

学员练习——识别关键路径

项目计划如何分层：客户、高层、项目经理、项目团队成员

举例：某项目的完整项目计划

控制过程

举例：研发项目计划控制过程中常见问题

为什么要进行控制？——你知道你负责的项目的状态吗？

计划的分层实施与分层控制

控制过程——会议加报告，用数据说话，准确了解项目的状态

如何表示项目状态——项目参数

控制理论：控制图

控制手段

里程碑管理：里程碑的特点、如何设置里程碑、如何应用里程碑进行压力与动力管理

项目报告：周/双周报、月度报告、阶段报告、里程碑报告

QA质量周报：客观反映项目过程质量与工作产品质量

度量数据：定量项目控制

变更控制：偏差申请、变更跟踪

项目会议：开会就一定是为了解决问题吗？

项目参数测评：举例说明进度偏差参数的测评方法，其它参数类推

决策评审与例外管理

问题分析方法：控制图、帕累托、直方图等

3（续）研发项目过程管理（项目管理流程）续

收尾过程

项目正常关闭

项目非正常关闭

举例：经验教训总结

案例分析——项目总结报告

5．研发项目团队管理

研发项目的常见组织形式

职能型组织优点、缺点、适用性

项目型组织优点、缺点、适用性

矩阵型结构优点、缺点、适用性

如何组建研发项目团队

集成产品开发项目组织介绍

研发项目经理的角色和职责

研发项目核心组成员的角色和职责

研发项目外围组成员的角色和职责

职能部门经理在研发项目中的角色和职责

引导者的角色和职责

研发项目经理应具备的技能

研发项目经理的素质特征和性格特征

研发项目经理如何培养所需要的能力

学员讨论：如何解决企业面临的沟通不畅问题

6．研发项目估计（工作量、进度、成本）

估计的意义：为什么要进行估计？

有效估计的基础：如何才能进行有效的估计？

估计对象：对什么进行估计？

估计对象之间的关系

估计的方法

估计时点：何时进行估计？

宽带德尔菲方法的估计过程

三点估计法的估计过程

选择不同估计方法的依据

学员演练——根据各个项目组识别的项目，应用估计方法进行估计

研发项目风险与问题管理

风险管理的意义与过程

风险类型

风险性质

风险优先级

风险管理的步骤

风险识别

风险分析

风险相应措施

风险监控

风险跟踪矩阵　风险管理的实践与经验

研发项目风险与问题管理

研发项目质量管理

什么是研发项目的质量

缺陷、失效、Bug及其关系

质量成本COQ，预防成本、评估成本、失效成本

缺陷记录日志及其使用

产品质量与过程质量

质量活动介绍

技术评审

其他质量保证活动

7．小结

业界最佳产品研发管理模式（Stage-Gate、PACE、IPD、CMMI）

华为、IBM等国际先进企业在产品研发及项目管理中的最佳实践讲师介绍

讲师介绍：杨飞先生

中国产品创新管理第一人

产品与研发管理专家

研发人力资源管理专家

资深顾问、品牌讲师

浙江省企业技术创新协会特聘顾问

《中国品牌讲师大全》推荐品牌讲师

香港理工大学　工商管理硕士工学学士

PDMA（美国产品开发与管理协会）会员

工作经历及专业背景

杨飞老师，产品及研发管理权威专家。具有非常丰富的产品管理及研发管理及咨询经验。

曾服务于华为公司、卓望科技、百富环球等知名企业。先后担任项目经理、研发部经理、产品线总监、研发总监等职务。具有大型跨国团队管理和海外工作经验，精通国际先进管理理念，深刻理解企业管理现状。

作为研发管理领域的著名专家、权威顾问成功主持了多家企业的产品战略与规划、产品管理体系、研发项目管理、研发人力资源等管理体系的咨询、培训与实施。开设公开课及企业内训课程千余场，培训学员十余万，深受客户的信赖与好评。凭借全面的管理理论基础和资深的职业经验，杨飞顾问对需求理解清晰，把握重点准确，方案具体，剖析深刻，极具实战性和可操作性。是一位具有颇高知名度和威望的实战专家顾问，其在业界广受赞誉。

擅长管理领域

产品战略与规划、研发项目管理、IPD-CMMI体系构建、研发组织结构设计、质量及过程改进、研发人力资源管理、研发绩效管理、研发团队管理等。

核心课程

《产品战略与产品规划》、《从技术走向管理提升》、《中层管理者技能提升MTP高级课程》、《项目管理高级实务》、《卓越的产品管理高级实务》、《高效的产品经理高级实务》《研发项目管理实战》、《研发人员素养及职业规划》、《产品与研发创新与突破》、《产品需求管理与开发》、《研发绩效管理与激励高级实务》、《集成产品开发体系（IPD）》、《软件项目管理沙盘训练（Mini-project）》等。

部分培训及咨询客户

广电运通、证通电子、思科（网迅）、松下•万宝、海尔电器、美的电器、许继集团中国电信、工业及信息化产业部、杭州柏年、比亚迪股份、鲁西化工、麦博电器、杭州干部管理学院、浙江省企业技术创新协会、中铁电化、顺洛电子、卓望数码、步步高通信、海洋王、元征科技、麦博电器、五菱汽车、老板家电、小天鹅、创真软件、鑫诺通讯、百富计算机、五菱柳机动力、同洲电子、吉阳自动化、顺章电器、山东易创电子、深圳华普电子、通用五菱、长安汽车、理邦精密仪器、从兴电子、京信通信、握奇数据、新国都、小天鹅、华菱、上海BCD、东方网信、海格集团海康威视、海格集团、小天鹅、荣事达、浪潮通信等企业

报名说明：

1. 报名方法：请填好报名表，传真或E-mail至我司，我司于培训前一周发《报到通知书》，通知您关于报到的相关事宜。

2. 付款方式：请于培训一周前把款项汇入我司帐号，把汇款底单传至我司；培训发票统一在报到时交付。现金现场支付。

研发项目管理高级实战进阶报名回执表

公司全称（发票抬头） 地址 产品 联系人姓名 电话 职务 E-mail 手机 参加学员信息 姓名 电话 职务 E-mail 手机 姓名 电话 职务 E-mail 手机 姓名 电话 职务 E-mail 手机 付款方式：□电汇/转帐 □现金 （在所选项上打“√”） 付款总金额 住宿预定（协助预订，费用自理）： 住房日期从 日入住至 日退房，房间数量 你对此课程的需求：

电话：021-36338510/51877835    传真：021-36338510     Email:info@purise.com